Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☒ | ☐ | Không cần làm rõ thêm. |
| LS03 | ☐ | ☒ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý thế nào để chỉ một đơn thành công và đơn còn lại nhận thông báo hết hàng? |

Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP xuất phát từ cách hiểu phạm vi xử lý thời gian và trạng thái rộng hơn. Sau khi PO xác nhận chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra” trước giờ bắt đầu, LS01 có độ lớn tương đương LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu chênh lệch do rủi ro hai khách đặt đồng thời và xử lý giảm/hoàn tồn kho. LS03 lớn hơn LS02 (3 SP) vì có nhiều luồng nghiệp vụ và rủi ro nhất quán dữ liệu. |

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo độ lớn tương đối của công việc dựa trên khối lượng, độ phức tạp và rủi ro, không phải đơn vị thời gian cố định. Nhóm sử dụng Velocity của các Sprint trước để dự báo tổng Story Point có thể hoàn thành trong Sprint tiếp theo. Vì vậy, không được quy đổi cố định 1 SP thành 4 giờ cho mọi User Story.